# Meritz OL10 현장 이관 실행서

2회차 실전 운영 체크리스트

목적: 이미 동작하는 APP와 DB 환경을 다른 서버로 옮길 때, 환경값 확인과 서비스 검증을 빠뜨리지 않고 6시간 안에 순서대로 진행하기 위한 현장용 문서다.

사용 원칙: 명령은 표시된 서버에서 실행한다. APP와 DB 주소, 포트, 경로는 고정값으로 외우지 말고 현장값 표에 먼저 적은 뒤 각 절차의 환경값 문장을 기준으로 바꾼다. 비밀번호와 개인키는 이 문서에 기록하지 않는다.

6시간 현장에서 순서대로 실행하는 압축본이다. 상세 설명과 시행착오는 FULL_BUILD_RUN_02_EXECUTION_PLAN.md에 기록한다.

비밀번호와 개인키는 문서에 적지 않는다.

# 0. 현장값

APP 서버/IP: __________________  SSH: ______

DB 서버/IP : __________________  DB port: ______

Solr 경로: ____________________  ZK 경로: ______

ES 경로  : ____________________  Logstash 경로: ______

APP 실행 계정: _________________

# 1. 전체 순서

[ ] 대상 서버/IP/계정/디스크 확인

[ ] APP-DB 포트와 방화벽

[ ] MariaDB 설치, dump 복원, 계정

[ ] APP runtime 복사와 admin 권한

[ ] Redis 기동과 cluster check

[ ] ZooKeeper 설정, myid, 로그경로, quorum

[ ] Solr 설정, 로그경로, /solr, configset, collection, alias

[ ] Elasticsearch 3 node와 snapshot restore

[ ] Logstash test 1건

[ ] YML 확인, build, JAR 배치

[ ] Master/CMS/Engine/Gateway/Chat-UI 기동

[ ] 로그인, 학습, 채팅 시험

# 2. 시작 점검

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: APP IP, DB IP, SSH 포트, DB 실제 listen 포트를 먼저 기록한다. 여기 값이 이후 모든 연결 시험의 기준이다.

APP와 DB 각각:

hostname; ip -br addr; free -h; id

APP에서 DB 통신 확인:

timeout 3 bash -c '</dev/tcp/DB_IP/DB_PORT' && echo DB_OK || echo DB_FAIL

DB_FAIL이면 다음 단계로 가지 말고 라우팅, 방화벽, DB listen을 먼저 확인한다.

# 3. MariaDB - DB 서버

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: DB IP와 DB port, DB명, 애플리케이션 접속 계정, APP 대역 방화벽 허용값을 대상 환경에 맞춘다.

rpm -q mariadb-server mariadb; sudo systemctl is-active mariadb

sudo systemctl enable --now mariadb

sudo ss -lntp | grep DB_PORT

dump 복원과 테이블 확인:

gzip -dc /home/test1/run02-import/run02-meritz-db-*.sql.gz | sudo mariadb

sudo mariadb -NBe "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='meritz_easycms';"

APP 계정과 DB 방화벽은 승인된 값으로 설정한다.

# 4. APP runtime과 권한 - APP 서버

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: APP 서버의 실제 설치 경로, 실행 계정, admin UID/GID를 확인한다. 원본과 다르면 권한을 맞춘 뒤 진행한다.

sudo tar -xzf /home/test1/run02-import/run02-app-mirror-*.tar.gz -C /

getent passwd admin || sudo useradd -u 1001 -g 1001 -m -s /bin/bash admin

sudo chown -R admin:admin /application

원본과 UID/GID가 다르면 임의로 진행하지 않는다.

# 5. Redis

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: Redis bind 주소, cluster-announce-ip, 7000/7001/7002 포트와 데이터 경로를 대상 APP IP로 맞춘다. RDB 복원 뒤 AOF 정책을 확인한다.

grep -nE '^(bind|port|dir|appendonly|cluster-enabled|cluster-announce-ip)' /application/redis/conf/700?.conf

for p in 7000 7001 7002; do sudo -u admin /application/redis/bin/redis-server /application/redis/conf/$p.conf --appendonly no --daemonize yes; done

/application/redis/bin/redis-cli --cluster check APP_IP:7000

정상 기준: 3 masters, 기존 keys, All 16384 slots covered.

# 6. ZooKeeper

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: dataDir/dataLogDir, clientPort 2181/2182/2183, server.1~3의 대상 APP IP와 myid 1/2/3을 맞춘다. 기동 전에 로그 디렉터리를 만든다.

sudo grep -HE '^(dataDir|dataLogDir|clientPort|server)' /application/solr/zk/conf-zk?/zoo.cfg

sudo cat /application/solr/zk/data/zk{1,2,3}/myid

정상 기준: client 2181/2182/2183, myid 1/2/3, server IP가 대상 APP IP.

기동 전 로그 경로를 반드시 확인:

sudo mkdir -p /logs/solr/zk{1,2,3}; sudo chown -R admin:admin /logs/solr; ls -ld /logs/solr/zk{1,2,3}

기동:

for n in 1 2 3; do sudo -u admin env JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto /application/solr/zk/bin/zkServer.sh --config /application/solr/zk/conf-zk$n start; done

quorum 확인:

for n in 1 2 3; do sudo -u admin /application/solr/zk/bin/zkServer.sh --config /application/solr/zk/conf-zk$n status | grep Mode; done

정상 기준: leader 1개 + follower 2개.

# 7. SolrCloud

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: SOLR_HOST, SOLR_PORT 8983/8984/8985, SOLR_LOGS_DIR, SOLR_DATA_HOME, ZK_HOST의 IP와 마지막 /solr를 확인한다. /solr와 configset은 컬렉션보다 먼저 준비한다.

grep -H -e 'SOLR_' -e 'ZK_HOST' /application/solr/solr{1,2,3}/bin/solr.in.sh

확인 기준:

SOLR_HOST = 대상 APP IP

SOLR_PORT = 8983/8984/8985

ZK_HOST = 대상 APP IP:2181,2182,2183/solr

기동 전 로그 경로를 반드시 확인:

sudo mkdir -p /logs/solr/solr{1,2,3}; sudo chown -R admin:admin /logs/solr; ls -ld /logs/solr/solr{1,2,3}

ZooKeeper /solr 생성. 이미 있으면 Node already exists는 정상:

printf 'create /solr ""\nquit\n' | sudo -u admin /application/solr/zk/bin/zkCli.sh -server 'APP_IP:2181,APP_IP:2182,APP_IP:2183'

configset은 mv가 아니라 zk upconfig으로 등록한다. Solr 계정이 읽도록 /data/solr_backup 아래에 둔다.

sudo mkdir -p /data/solr_backup/restore

sudo cp -a /home/test1/run02-solr-restore/run02-final-* /data/solr_backup/restore/

sudo chown -R admin:admin /data/solr_backup/restore

Z='APP_IP:2181,APP_IP:2182,APP_IP:2183'; S=/application/solr/solr1/bin/solr; C=/data/solr_backup/restore/run02-final-YYYYMMDD/configsets

for n in _default chat-base-config; do sudo -u admin env JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-amazon-corretto "$S" zk upconfig -z "$Z/solr" -n "$n" -d "$C/$n/conf"; done

기동과 HTTP 확인:

for n in 1 2 3; do p=$((8982+n)); sudo -u admin bash -c "cd /application/solr/solr$n/server && /application/solr/solr$n/bin/solr start -p $p"; done

for p in 8983 8984 8985; do printf "$p "; curl -fsS "http://127.0.0.1:$p/solr/admin/info/system?wt=json" >/dev/null && echo OK || echo FAIL; done

CoreContainer 500이면 정상 기동이 아니다. chroot, configset, permission을 확인하고 멈춘다.

collection 복원 후 6개 collection과 alias 2개를 확인한다.

# 8. Elasticsearch와 Logstash

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: ES node.name은 유지하고 network.publish_host만 대상 APP IP로 변경한다. http.port 9200/9201/9202, path.data, path.repo는 실제 경로와 일치해야 한다. Logstash 입력 파일과 pipeline 경로도 확인한다.

Elasticsearch는 config-es1/2/3의 node, data, logs, repo, publish IP, 9200/9201/9202를 확인하고 3 node green 후 snapshot restore한다.

기동 전 로그와 실행 경로를 먼저 만든다. 이번 이관처럼 `/logs`, `/run`, `/tmp`가 복사 대상에서 빠진 경우 이 단계가 없으면 JVM이 `Could not create the Java Virtual Machine`으로 종료된다.

sudo mkdir -p /logs/elk /application/elk/run /application/elk/tmp/es{1,2,3}

sudo chown -R admin:admin /logs/elk /application/elk/run /application/elk/tmp

ls -ld /logs/elk /application/elk/run /application/elk/tmp/es{1,2,3}

Logstash는 pipeline config test, 기동, 9600 확인, 테스트 로그 1건 적재 순서다.

# 9. YML, build, 애플리케이션

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: DB JDBC URL과 port, Redis nodes, Solr URL, ZK_HOST, ES hosts, engine/master/scheduler/chat-ui 내부 URL을 대상 환경에 맞춘다. 소스 YML과 JAR 내부 설정을 모두 확인한다.

grep -RniE 'localhost|mariadb|redis|solr|zookeeper|elasticsearch|engine:|master:|scheduler|chat-ui' /home/test1/meritz --include='application-tc.yml' --include='application-core-tc.yml' --exclude-dir=target

환경에 맞출 값: DB JDBC/port, Redis nodes, Solr URLs, ZK hosts와 /solr, ES hosts, 내부 APP URL.

외부 API, LDAP, 인증키, 개인키, 비밀번호는 의미 확인 없이 바꾸지 않는다.

cd /home/test1/meritz

mvn clean package -DskipTests

BUILD SUCCESS 후 JAR 배치. 기동 후 Started Application과 포트를 확인한다.

# 10. 최종 시험

이 단계에서 반드시 확인하거나 바꿀 환경값: 브라우저용 hosts 이름과 실제 접속 주소, CMS/Chat UI 포트, 테스트 botCode와 alias를 대상 환경에 맞춘다.

ss -lnt | grep -E ':(8081|8180|8280|8380|8480|8580|8983|8984|8985|9200|9201|9202)\b'

[ ] CMS 로그인

[ ] 학습 성공

[ ] Solr collection/alias

[ ] Chat-UI 접속

[ ] 세션 생성

[ ] Gateway to Engine 호출

[ ] 신규 ERROR 없음

# 즉시 중지 기준

DB_FAIL

Redis cluster check 실패

ZooKeeper quorum 실패

Solr HTTP 500 또는 CoreContainer 미초기화

ES green 아님

APPLICATION FAILED

Access denied, UnknownHost, Connection refused

오늘 2회차 종료 후 실제 경로, IP, 명령 결과를 반영해 이 초안을 최종본으로 갱신한다.

---

# 부록 A. 설정 변경 판단표

# 반드시 환경값으로 바꾸는 항목

| 영역 | 설정 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| DB | JDBC URL | 대상 DB IP와 실제 listen port |
| DB | tbl_manage_schema.prefix_url | 대상 DB IP와 실제 port |
| Redis | nodes | 대상 Redis IP와 7000,7001,7002 |
| ZooKeeper | server.1~3 | 대상 APP IP와 peer/election port |
| Solr | SOLR_HOST | 대상 APP IP |
| Solr | ZK_HOST | 대상 IP와 마지막 /solr |
| Elasticsearch | publish host | 대상 APP IP |
| Elasticsearch | seed hosts | 대상 transport 주소 |
| 애플리케이션 | 내부 URL | 실제 서버 주소와 port |

# 함부로 바꾸지 않는 항목

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| 외부 API URL | 고객사 외부 연계 주소일 수 있음 |
| LDAP URL | 인증 체계와 연결됨 |
| 인증키·개인키 | 보안 사고와 서비스 장애 위험 |
| clustername | 기존 클러스터와 다른 것으로 인식될 수 있음 |
| 데이터 경로 | 백업 데이터 위치와 연결됨 |
| Solr의 /solr | ZooKeeper namespace이며 파일 경로가 아님 |

# YML 수정 공통 절차

수정 전 백업:

cp -p application-tc.yml application-tc.yml.before-migration

수정:

vi application-tc.yml

수정 후 실제 값 확인:

grep -nA10 '^elasticsearch:' application-tc.yml

grep -nE 'localhost|mariadb|redis|solr|zookeeper|engine:|master:|scheduler|chat-ui' application-tc.yml

소스 YML만 바꾸고 끝내지 않는다. build 후 JAR 안의 BOOT-INF/classes 설정도 새 값인지 확인한다.

---

# 부록 B. 명령어 기호

sudo command

root 권한으로 실행한다.

sudo -u admin command

admin 계정으로 실행한다. runtime 파일이 admin 소유일 때 사용한다.

command1 | command2

첫 명령 결과를 두 번째 명령에 넘긴다.

command1 && echo OK

첫 명령이 성공했을 때만 뒤를 실행한다.

command1 || echo FAIL

첫 명령이 실패했을 때만 뒤를 실행한다.

command1; command2

성공 여부와 관계없이 다음 명령을 실행한다.

for n in 1 2 3; do command; done

같은 작업을 세 번 반복한다.

700?

7000, 7001, 7002처럼 한 글자를 대체한다.

218[1-3]

2181, 2182, 2183 포트를 의미한다.

--config

긴 옵션 이름이며 ZooKeeper 설정 디렉터리를 지정한다.

--daemonize yes

프로그램을 백그라운드로 실행한다.

백슬래시는 줄이 이어진다는 뜻이다. 백슬래시 뒤에는 공백이 오면 안 된다. 현장에서는 한 줄로 입력해도 된다.

---

# 부록 C. 서비스 정상 판정

| 서비스 | 최소 정상 기준 | 다음 단계 |
| --- | --- | --- |
| MariaDB | active, 포트 listen, 업무 DB 존재 | Redis 진행 |
| Redis | 3 masters, 16384 slots covered | ZooKeeper 진행 |
| ZooKeeper | leader 1, follower 2 | Solr 진행 |
| Solr | 8983/84/85 HTTP OK, collection 6, alias 2 | ES 진행 |
| Elasticsearch | 3 nodes, green, unassigned 0 | Logstash 진행 |
| Logstash | 9600 green, 테스트 문서 1건 | YML/build 진행 |
| APP | Started 로그와 포트 LISTEN | 기능시험 |

포트가 열려 있어도 내부 초기화가 실패할 수 있다.

Solr: CoreContainer 미초기화

Spring: APPLICATION FAILED TO START

Chat-UI: failed create session

Engine: UnknownHostException

DB: Access denied 또는 using password: NO

이런 메시지가 있으면 포트만 보고 다음 단계로 가지 않는다.

---

# 부록 D. 오늘 2회차 실수 방지

1. Windows PowerShell 명령을 Linux SSH 창에서 실행하지 않는다.

2. /logs 아래 폴더는 admin이 만들 수 없을 수 있다. 기동 전에 root로 만들고 admin 소유로 바꾼다.

3. admin 소유 설정파일을 test1 일반 vi로 저장하면 E212가 나온다.

4. ZooKeeper가 STARTED여도 quorum을 확인한다.

5. Solr가 STARTED여도 CoreContainer HTTP 확인을 한다.

6. Solr의 ZK_HOST 끝 /solr를 삭제하지 않는다.

7. ZooKeeper에 /solr만 만들고 끝내지 않는다. configset을 upconfig해야 한다.

8. Solr restore 백업을 /home/test1 아래에 두면 admin 계정이 읽지 못할 수 있다.

9. collection restore의 status 400은 앞 시도에서 이미 만들어진 경우일 수 있다.

10. source YML 수정 후 기존 JAR를 실행하지 않는다. build와 JAR 반영 여부를 확인한다.

11. Chat-UI 화면이 열리는 것과 세션 생성 성공은 다르다.

12. Scheduler의 entityManagerFactory 오류는 이번 필수 성공 기준에서 제외하고 별도 보고한다.

---

# 부록 E. 현장 종료 보고

APP hostname/IP:

DB hostname/IP/port:

MariaDB version/database/table count:

APP to DB:

Redis nodes/slots/keys:

ZooKeeper leader/followers:

Solr HTTP/collections/aliases/document count:

Elasticsearch nodes/status/unassigned:

Logstash API/test index:

Master/CMS/Engine/Gateway/Chat-UI:

CMS login/learning/Chat-UI session/chat response:

이 출력본은 오늘 2회차 종료 후 실제 고객사 환경의 경로, 계정, 포트, 성공 메시지를 반영해 최종 갱신한다.