# 메리츠 xen02 to xen01 운영 이관 런북

승인된 작업자가 순서대로 실행하고 각 단계의 정상 기준을 확인하는 절차

작성 기준 2026년 9월 10일 1차 이관 실습 결과

보안 원칙 실제 비밀번호 인증 키 토큰은 문서에 기록하지 않고 자리표시자로 입력한다

# 문서 목적과 운영 원칙

이 런북은 xen02 3대의 메리츠 환경을 xen01 3대로 이관할 때 사용하는 실행 절차다. 1차 실습에서 확인한 구성과 오류를 반영했으며, 각 단계는 명령 실행 후 정상 기준을 확인한 다음 진행한다.

source는 xen02.01부터 xen02.03까지이며 IP는 192.168.1.101부터 192.168.1.103까지다.

target은 xen01.01부터 xen01.03까지이며 IP는 192.168.1.81부터 192.168.1.83까지다.

기존 xen01.02의 Elasticsearch 9.1.1은 9200과 9300에서 유지한다.

메리츠 Elasticsearch 7.8.0은 9210과 9310에서 별도 클러스터로 운영한다.

Redis cache는 원칙적으로 재생성한다. 기존 key 이관은 업무 승인 후에만 수행한다.

Solr 데이터는 Collections API BACKUP과 RESTORE로 이관한다.

운영 전환 시 source writer 중지 시점과 마지막 동기화 시점을 기록한다.

## 최종 구성

| 영역 | 구성 | 포트 | 정상 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| MariaDB | 1 master 2 slave MaxScale | 13306 3306 | 복제 정상 MaxScale Running |
| Redis | 3 master 3 replica | 7000 7001 17000 17001 | 16384 slots covered |
| ZooKeeper | 1 leader 2 follower | 2181 2888 3888 | 3대 imok |
| SolrCloud | 3 nodes | 8983 | 6 collections all active |
| Elasticsearch | 메리츠 7.8.0 3 nodes | 9210 9310 | green |
| 기존 Elasticsearch | xen01.02 9.1.1 | 9200 9300 | 기존 cluster 유지 |
| Applications | 공통 5개 scheduler 1개 | 8081 8180 8280 8380 8480 8580 | process와 HTTP 정상 |
| HAProxy | xen01.01 | 80 | cms login HTTP 200 |

# 사전 준비

## 작업 전 승인과 기록

변경 시간과 담당자, source와 target IP, 승인 번호를 기록한다.

source 쓰기 중지 여부와 허용 중단 시간을 확인한다.

복구 기준은 source 서비스 재개와 target 서비스 중지로 정의한다.

비밀번호와 인증 키는 쉘 기록이나 문서에 직접 남기지 않는다.

## 서버 식별

hostname
hostname -i
cat /etc/os-release
date '+%F %T %Z'
df -hT / /data /application /tmp 2>/dev/null

정상 기준: 현재 접속한 서버의 hostname과 IP가 작업표의 source 또는 target과 일치한다.

## 호스트 이름 등록

192.168.1.81 redis1 zk1 solr1 es1 mariadb1 engine1 gateway1 cms1 master1 chat-ui1 scheduler1 mariadb engine gateway cms master chat-ui
192.168.1.82 redis2 zk2 solr2 es2 mariadb2 engine2 gateway2 cms2 master2 chat-ui2
192.168.1.83 redis3 zk3 solr3 es3 mariadb3 engine3 gateway3 cms3 master3 chat-ui3

getent hosts mariadb redis1 redis2 redis3 zk1 zk2 zk3 solr1 solr2 solr3 es1 es2 es3 master engine3 scheduler1

정상 기준: 모든 이름이 target IP를 반환한다. source와 target이 동시에 켜져 있을 때 같은 이름을 양쪽 IP에 중복 등록하지 않는다.

## 필수 포트와 방화벽

| 서비스 | 포트 |
| --- | --- |
| HAProxy | 80 |
| MaxScale | 3306 |
| MariaDB | 13306 |
| Redis | 7000 7001 17000 17001 |
| ZooKeeper | 2181 2888 3888 |
| Solr | 8983 |
| Elasticsearch 메리츠 | 9210 9310 |
| Applications | 8081 8180 8280 8380 8480 8580 |

sudo firewall-cmd --zone=public --list-all
sudo ss -lntp

# MariaDB와 MaxScale

## 복제 상태 확인

/mariadb/bin/mariadb -S /mariadb/run/mariadb.sock -e "SHOW SLAVE STATUS\G" | \
grep -E 'Slave_IO_Running|Slave_SQL_Running|Seconds_Behind_Master|Last_SQL_Error|Gtid_IO_Pos'

정상 기준: replica 두 대의 IO와 SQL thread가 Yes이고 Seconds Behind Master가 0이며 Last SQL Error가 비어 있다.

## MaxScale 서비스 계정

/mariadb/bin/mariadb -S /mariadb/run/mariadb.sock -e \
+"SELECT User,Host,plugin FROM mysql.user WHERE User='mxs_service';"

sudo maxctrl alter service MariaDB-Service \
+user=mxs_service password='<MXS_SERVICE_PASSWORD>'

계정은 사용자 이름과 접속 Host의 조합이다. mxs_service 계정의 Host는 MaxScale 접속 IP와 정확히 일치해야 한다.

## 최종 확인

sudo maxctrl list servers
nc -zvw3 mariadb 3306

정상 기준: mariadb1은 Master Running, mariadb2와 mariadb3은 Slave Running이다. GTID 차이가 있으면 전환 전에 다시 복제 상태를 확인한다.

# Redis Cluster

## runtime 배포

# source에서 데이터 디렉터리를 제외하고 생성
sudo tar -czpf /tmp/redis_runtime.tar.gz -C /application --exclude=redis/db redis

# target에서 압축 해제
sudo mkdir -p /application
sudo tar -xzpf /tmp/redis_runtime.tar.gz -C /application
sudo install -d -o admin -g admin -m 750 /logs/redis

## 노드별 설정

# 각 서버의 7000.conf와 7001.conf
port 7000 또는 7001
dir /application/redis/db/7000 또는 7001
cluster-enabled yes
cluster-announce-ip redis1 또는 redis2 또는 redis3
cluster-announce-port 7000 또는 7001
cluster-announce-bus-port 17000 또는 17001

각 target 서버에서 announce IP 별칭이 해당 서버 자신을 가리키는지 확인한다.

## 기동과 통신 확인

/application/redis/start.sh
/application/redis/status.sh

for h in redis1 redis2 redis3; do
  for p in 7000 7001 17000 17001; do nc -zvw2 "$h" "$p"; done
done

## 새 클러스터 생성

/application/redis/bin/redis-cli --cluster create \
+192.168.1.81:7000 192.168.1.82:7000 192.168.1.83:7000 \
+192.168.1.81:7001 192.168.1.82:7001 192.168.1.83:7001 \
+--cluster-replicas 1

대상 노드가 비어 있고 기존 cluster state가 없을 때만 실행한다. 확인 질문에는 슬롯과 replica 배치를 검토한 뒤 yes를 입력한다.

## 최종 확인

/application/redis/bin/redis-cli --cluster check redis1:7000
/application/redis/bin/redis-cli -h redis1 -p 7000 cluster info

정상 기준: 6 nodes, cluster size 3, cluster state ok, 16384 slots covered, open slot 없음.

# ZooKeeper

## runtime 배포와 myid

# source
sudo tar -czpf /tmp/zk_runtime.tar.gz -C /application/solr --exclude=zk/data --exclude=zk/datalog zk

# target
sudo mkdir -p /application/solr
sudo tar -xzpf /tmp/zk_runtime.tar.gz -C /application/solr
sudo install -d -o admin -g admin -m 750 /logs/solr/zk
sudo install -d -o admin -g admin -m 750 /application/solr/zk/data /application/solr/zk/datalog
printf '1\n' | sudo tee /application/solr/zk/data/myid  # zk1
printf '2\n' | sudo tee /application/solr/zk/data/myid  # zk2
printf '3\n' | sudo tee /application/solr/zk/data/myid  # zk3

## 설정

dataDir=/application/solr/zk/data
dataLogDir=/application/solr/zk/datalog
clientPort=2181
server.1=zk1:2888:3888
server.2=zk2:2888:3888
server.3=zk3:2888:3888

## 기동과 확인

/application/solr/zk/bin/zkServer.sh start

for h in zk1 zk2 zk3; do
  printf 'ruok' | nc -w 3 "$h" 2181; echo
  printf 'srvr' | nc -w 3 "$h" 2181 | grep -E 'Mode|Node count'
done

정상 기준: 세 노드 모두 imok, leader 1대, follower 2대, Node count 동일.

# SolrCloud

## 전용 ZooKeeper 경로

source와 target Solr가 같은 ZooKeeper ensemble을 동시에 사용할 수 있으므로 target은 전용 chroot인 solr xen01을 사용한다.

# 노드별 solr.in.sh
SOLR_HOST="solr1"  # 두 번째와 세 번째 노드는 solr2 solr3
SOLR_PORT="8983"
ZK_HOST="zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181/solr-xen01"

## configset 이관

# source
/application/solr/solr/bin/solr zk downconfig \
+-n chat-base-config -d /tmp/solr_config_export/chat-base-config \
+-z zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181/solr

# target
/application/solr/solr/bin/solr zk upconfig \
+-n chat-base-config -d /tmp/solr_config_import/chat-base-config \
+-z zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181/solr-xen01

## Solr 기동

/application/solr/solr/bin/solr start -cloud -p 8983 \
+-z zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181/solr-xen01

## collection 백업과 복구

공유 NFS 경로가 source와 target의 모든 Solr 노드에 동일하게 mount되어 있어야 한다.

# source 백업 예시
curl -sS --max-time 300 \
+'http://127.0.0.1:8983/solr/admin/collections?action=BACKUP&collection=TC_CALLBOT_B&name=TC_CALLBOT_B_20260910&location=/data/solr_backup/TC_CALLBOT_B&wt=json'

# target 복구 예시
curl -sS --max-time 300 \
+'http://127.0.0.1:8983/solr/admin/collections?action=RESTORE&collection=TC_CALLBOT_B&name=TC_CALLBOT_B_20260910&location=/data/solr_backup/TC_CALLBOT_B&wt=json'

같은 방식으로 여섯 collection을 모두 처리한다. TC CALLBOT LOG, TC CALLBOT B, tc 01 A, TC CALLBOT TEST, tc 01 B, TC CALLBOT A가 대상이다.

## Solr 검증

curl -sS 'http://solr1:8983/solr/admin/collections?action=LIST&wt=json'
curl -sS 'http://solr1:8983/solr/admin/collections?action=LISTALIASES&wt=json'
curl -sS 'http://solr1:8983/solr/admin/collections?action=CLUSTERSTATUS&wt=json' | grep -oE '"state":"[^"]+"' | sort | uniq -c

정상 기준: 6 collections, alias TC CALLBOT과 tc 01 존재, 모든 replica active, source와 target의 문서 수 일치.

# 공유 NFS 백업 경로

## NFS server

sudo install -d -o admin -g admin -m 770 /data/solr_backup
sudo vi /etc/exports.d/solr-migration.exports
sudo systemctl enable --now nfs-server
sudo exportfs -rav
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
sudo firewall-cmd --reload

## NFS client

sudo install -d -o admin -g admin -m 770 /data/solr_backup
sudo mount -t nfs 192.168.1.101:/data/solr_backup /data/solr_backup
findmnt /data/solr_backup
touch /data/solr_backup/write-test-$(hostname -i | tr . -)

root squash가 설정되어 있으므로 NFS 파일은 admin 권한으로 작성하고, sudo로 읽을 때 Permission denied가 나면 먼저 /tmp로 복사한 뒤 처리한다.

# Elasticsearch 7 8 0

## 기존 9 1 1 보호

xen01.02의 기존 9.1.1은 9200과 9300에서 유지한다. 메리츠 7.8.0은 9210과 9310을 사용하므로 두 데이터 경로와 로그 경로가 절대 겹치면 안 된다.

## runtime과 노드별 설정

# source runtime archive
sudo tar -czpf /tmp/elk78_runtime.tar.gz -C /application --exclude=elk/data --exclude=elk/tmp elk

# target elasticsearch.yml 핵심
cluster.name: "trusted-context-es"
node.name: "es1"
path.data: "/application/elk-meritz/data"
path.logs: "/logs/elk-meritz"
network.host: 192.168.1.81
http.port: 9210
transport.port: 9310
discovery.seed_hosts: ["es1:9310", "es2:9310", "es3:9310"]
path.repo: ["/data/solr_backup"]

es2와 es3은 node name과 network host만 해당 노드 값으로 변경한다. jvm.options의 HeapDumpPath, ErrorFile, GC log도 /logs/elk-meritz로 변경한다.

## OS 설정과 기동

sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
sudo install -d -o admin -g admin -m 750 /logs/elk-meritz /application/elk-meritz/data /application/elk-meritz/run
ES_PATH_CONF=/application/elk/config /application/elk/bin/elasticsearch -d -p /application/elk-meritz/run/elasticsearch.pid

## source snapshot

curl -sS -X PUT -H 'Content-Type: application/json' \
+http://127.0.0.1:9200/_snapshot/meritz_migration_repo \
+-d '{"type":"fs","settings":{"location":"/data/solr_backup/elasticsearch"}}'

curl -sS -X PUT -H 'Content-Type: application/json' \
+'http://127.0.0.1:9200/_snapshot/meritz_migration_repo/meritz_20260910?wait_for_completion=true' \
+-d '{"indices":"*","include_global_state":true}'

## target repository와 restore

curl -sS -X PUT -H 'Content-Type: application/json' \
+http://es1:9210/_snapshot/meritz_migration_repo \
+-d '{"type":"fs","settings":{"location":"/data/solr_backup/elasticsearch","readonly":true}}'

curl -sS -X POST http://es1:9210/_snapshot/meritz_migration_repo/_verify?pretty

curl -sS -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
+'http://es1:9210/_snapshot/meritz_migration_repo/meritz_20260910/_restore?wait_for_completion=true' \
+-d '{"indices":"*","include_global_state":true}'

## Elasticsearch 검증

curl -sS 'http://es1:9210/_cat/nodes?v&h=name,ip,role,master,version'
curl -sS 'http://es1:9210/_cluster/health?pretty'
curl -sS 'http://es1:9210/_cat/indices?expand_wildcards=all&v&h=health,status,index,docs.count,store.size&s=index'

정상 기준: 3 nodes, version 7.8.0, cluster green, 6 indices와 문서 수가 source와 일치한다.

# 애플리케이션과 HAProxy

## 배치 구조

gateway, engine, master, cms, chat ui는 세 target 서버에 공통 배치한다. scheduler는 중복 실행을 막기 위해 승인된 한 노드에서만 기동한다.

## 설정 변경

# gateway
elasticsearch.url: http://es1:9210
elasticsearch.port: 9210

# master cms scheduler
elasticsearch.host1: es1
elasticsearch.host2: es2
elasticsearch.host3: es3
elasticsearch.port: 9210

# 기존 의존성
MariaDB: mariadb:3306
Redis: redis1:7000,redis2:7000,redis3:7000
Solr: solr1:8983,solr2:8983,solr3:8983
Master: http://master
Scheduler: http://scheduler1:8580/scheduler

## 로그 디렉터리

sudo install -d -o admin -g admin -m 750 \
+/logs/master /logs/cms /logs/engine /logs/gateway /logs/chat-ui /logs/scheduler

## 기동 순서

1. MariaDB와 MaxScale 상태를 확인한다.

2. Redis, ZooKeeper, SolrCloud, Elasticsearch를 확인한다.

3. Master를 시작하고 8380 LISTEN을 확인한다.

4. CMS를 시작하고 8280 LISTEN과 로그를 확인한다.

5. Engine, Gateway, Chat UI를 시작한다.

6. Scheduler는 승인된 한 노드에서 마지막에 시작한다.

/application/master/start.sh
/application/cms/start.sh
/application/engine/start.sh
/application/gateway/start.sh
/application/chat-ui/start.sh
/application/scheduler/start.sh

## HAProxy와 웹

sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
sudo systemctl enable --now haproxy
sudo systemctl restart haproxy
sudo ss -lntp | grep ':80\b'

curl -sS -o /dev/null -w 'HTTP_CODE=%{http_code}\n' -H 'Host: cms' http://127.0.0.1/login

정상 기준: HAProxy 80 LISTEN, cms login HTTP 200. 사용자 PC hosts에는 cms와 meritz.easycms를 192.168.1.81로 한 번만 등록한다.

# 최종 검증과 전환

## 의존 서비스

nc -zvw2 mariadb 3306
/application/redis/bin/redis-cli -h redis1 -p 7000 cluster info | grep -E 'cluster_state|cluster_slots_assigned|cluster_known_nodes'
for h in zk1 zk2 zk3; do printf 'ruok' | nc -w 3 "$h" 2181; echo; done
curl -sS 'http://solr1:8983/solr/admin/info/system?wt=json' | grep -E '"mode"|"zkHost"|"solr-spec-version"'
curl -sS http://es1:9210/ | grep -E '"name"|"cluster_name"|"number"'

## 애플리케이션

for d in master cms engine gateway chat-ui scheduler; do
  echo "===== $d ====="
  /application/$d/status.sh 2>&1
done
sudo ss -lntp | grep -E ':(8081|8180|8280|8380|8480|8580)\b'

## 업무 기능

CMS 로그인과 사용자 인증

bot 목록과 상세 조회

대화 시뮬레이터

Solr 검색과 alias 조회

Redis cache 생성과 조회

학습과 배포 및 예약 배치

애플리케이션 오류 로그와 HTTP 5xx 부재

B2B BASIC CODE 학습 실패는 source에서도 동일하게 발생했고 해당 Solr alias가 없었다. 이 항목은 이관 실패가 아니라 기존 업무 데이터 또는 설정 문제로 분리한다.

## 복구 판단

핵심 기능이 승인 시간 내 복구되지 않거나 데이터 건수가 source와 다르면 target writer와 Scheduler를 중지하고 사용자 PC와 DNS 또는 VIP를 source로 되돌린다. source 서비스 재개 후 원인을 분석한다.