# 메리츠 xen02 to xen01 핵심 체크리스트

작업자가 단계별 완료 여부와 결과를 기록하는 현장 점검표

작성 기준 2026년 9월 10일 1차 이관 실습 결과

보안 원칙 실제 비밀번호 인증 키 토큰은 문서에 기록하지 않고 자리표시자로 입력한다

# 사용 방법

각 항목은 확인 명령의 실제 결과를 본 뒤 완료 표시한다. 포트가 열렸다는 사실만으로 정상 판정하지 않으며 cluster state, 데이터 건수, HTTP 응답, 업무 기능을 함께 확인한다.

| 기록 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 작업 일시 |  |
| 담당자 |  |
| 변경 승인 |  |
| source 쓰기 중지 | 예 아니오 |
| 전환 시작 |  |
| 전환 완료 |  |

# 사전 점검

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | 현재 서버 hostname과 IP 확인 | hostname; hostname -i | 작업표와 일치 |  |
| [ ] | 디스크 여유 확인 | df -hT / /data /application /tmp | 백업 크기 이상 여유 |  |
| [ ] | target hosts 확인 | getent hosts mariadb redis1 zk1 solr1 es1 master | 모두 target IP |  |
| [ ] | 방화벽 정책 확인 | firewall-cmd --zone=public --list-all | 필수 포트 허용 |  |
| [ ] | source와 target 구분 기록 | date '+%F %T %Z' | 시간과 대상 기록 |  |

# MariaDB와 MaxScale

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | replica IO thread | SHOW SLAVE STATUS | Yes |  |
| [ ] | replica SQL thread | SHOW SLAVE STATUS | Yes |  |
| [ ] | 복제 지연 | Seconds_Behind_Master | 0 |  |
| [ ] | 복제 오류 | Last_SQL_Error | 빈 값 |  |
| [ ] | MaxScale backend | maxctrl list servers | 1 Master 2 Slave Running |  |
| [ ] | MaxScale listener | nc -zvw2 mariadb 3306 | Connected |  |

# Redis

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | 6개 프로세스 | status.sh | 모두 ready yes |  |
| [ ] | client와 bus 통신 | 7000 7001 17000 17001 | 3대 모두 Connected |  |
| [ ] | cluster state | redis-cli cluster info | ok |  |
| [ ] | known nodes | redis-cli cluster info | 6 |  |
| [ ] | slot coverage | redis-cli --cluster check | 16384 covered |  |
| [ ] | replica 구조 | cluster nodes | 3 master 3 replica |  |

# ZooKeeper

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | myid | cat data/myid | zk1 1 zk2 2 zk3 3 |  |
| [ ] | client 응답 | ruok | 3대 imok |  |
| [ ] | quorum | srvr | leader 1 follower 2 |  |
| [ ] | 데이터 일관성 | srvr Node count | 3대 동일 |  |

# SolrCloud

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Solr 프로세스 | curl info system | 3대 HTTP 정상 |  |
| [ ] | ZooKeeper chroot | zkHost | solr xen01 |  |
| [ ] | live nodes | CLUSTERSTATUS | solr1 solr2 solr3 |  |
| [ ] | collections | LIST | 6개 |  |
| [ ] | replicas | CLUSTERSTATUS | 22 active 0 down |  |
| [ ] | aliases | LISTALIASES | TC CALLBOT과 tc 01 |  |
| [ ] | 문서 수 | select rows 0 | source와 일치 |  |

# Elasticsearch

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | 기존 9 1 1 | xen01.02 9200 | 기존 cluster 응답 |  |
| [ ] | 메리츠 노드 | cat nodes 9210 | es1 es2 es3 7.8.0 |  |
| [ ] | cluster health | cluster health | green |  |
| [ ] | snapshot repository | snapshot verify POST | 3 nodes |  |
| [ ] | indices | cat indices | 6개 source와 동일 |  |
| [ ] | path repo | nodes settings | 3대 모두 동일 |  |

# 애플리케이션과 웹

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | 의존 서비스 접속 | DB Redis ZK Solr ES | 모두 정상 |  |
| [ ] | 로그 디렉터리 | /logs 각 서비스 | admin 쓰기 가능 |  |
| [ ] | Master | status와 8380 | running LISTEN |  |
| [ ] | CMS | status와 8280 | running LISTEN |  |
| [ ] | Engine Gateway Chat UI | status와 ports | 모두 running |  |
| [ ] | Scheduler | 전체 서버 확인 | 승인 노드 1개만 running |  |
| [ ] | HAProxy | haproxy check와 80 | valid LISTEN |  |
| [ ] | CMS 로그인 | Host cms GET login | HTTP 200 |  |
| [ ] | Windows hosts | ping cms | 192.168.1.81 |  |

# 업무 검증과 종료

| 확인 | 점검 항목 | 확인 방법 | 정상 기준 | 결과와 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | 로그인과 권한 | 브라우저 | 정상 |  |
| [ ] | bot 조회 | CMS | 정상 |  |
| [ ] | 대화 시뮬레이터 | Chat UI | 정상 |  |
| [ ] | 검색 | Solr alias query | 정상 |  |
| [ ] | cache | Redis | 생성 조회 정상 |  |
| [ ] | 학습 배포 | CMS와 batch log | 업무 기준 충족 |  |
| [ ] | 오류 로그 | 최근 ERROR Exception | 신규 치명 오류 없음 |  |
| [ ] | source target 최종 건수 | DB Solr ES | 일치 |  |
| [ ] | 전환 또는 복구 결정 | 승인자 | 결정 기록 |  |

# 최종 승인

| 구분 | 판정과 서명 |
| --- | --- |
| 전환 승인 |  |
| 복구 승인 |  |
| 미해결 항목 |  |
| 완료 시각 |  |